Numer sprawy ZP.271.4.2011                          ………………………………………
Załącznik nr 1                                                               (miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa …………………………………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks…………………………………………………………………...

Adres e-mail ………………………………………………………………………

Nr NIP…………………………………………………………………………….

Nr REGON………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………….

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Będków

ul. Parkowa 3

97-319 Będków

Zobowiązania wykonawcy
Oferujemy wykonanie „Rozbudowy, przebudowy  i  zmiany sposobu użytkowania (piwnicy i piętra) budynku Ośrodka Zdrowia w Będkowie”
Cena ryczałtowa oferty netto (bez VAT)……………………………………PLN

słownie……………………………………………………………………złotych

Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT ) ………..% ………………………….PLN
słownie …………………………………………………………………...złotych

Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT) ………………………PLN
słownie ………………………………………………………………….. złotych

Powyższa cena  obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze siwz i nie wnosimy do niej zastrzeżeń

oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania

oferty.





- 2 -

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia  30 listopada 2012 r.  
zgodnie z poniższym harmonogramem:
Etap I   – remont piwnic wraz z instalacjami w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie obiektu, rozbudowa części zachodniej, wejście do kotłowni – 
- do 31  października 2011 r.

Etap II   - remont piętra, dach – do 30 kwietnia 2012 r.

Etap III  - remont parteru, schody zewnętrzne od strony wschodniej, elewacja - do 30 listopada 2012 r.
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 

36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.                                                                            
Akceptujemy  terminy i formę  płatności:  
1. Po dokonaniu odbioru częściowego I etapu robót – 40% ceny ofertowej brutto
2. Po dokonaniu odbioru częściowego II etapu robót – 20% ceny ofertowej brutto
3. Po dokonaniu odbioru częściowego III etapu robót – 40% ceny ofertowej brutto
Forma płatności - przelew w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni .
Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany, zobowiązujemy się  w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

zamawiającego .
Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia:

nie będziemy korzystać z podwykonawców – będziemy korzystać 

z podwykonawców٭

Informacja o zakresie prac powierzonych podwykonawcy:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….






- 3 –

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
Zastrzeżenie wykonawcy

Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) została zawarta na stronie (ach)……….

oferty.
Inne informacje wykonawcy

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i parafowane , cała oferta składa się z ……….. stron.

…………………………………………………
/imiona i nazwiska oraz podpisy osób upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy/
٭ niepotrzebne skreślić

