Nr ZP.271.2.2017







P R O J E K T


Załącznik nr 8









        


                              U M O W A    Nr  ……………………..
zawarta w dniu ………………………………………….. r.
pomiędzy Gminą Będków, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Lesława Kołodziejczyka 
a  firmą  ……………………………………………………………………………………………
              ……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
 ……………………………………………………………………………………………………..
Strony zawierają umowę treści następującej:






§ 1





Przedmiot umowy
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o oznaczeniu ZP.271.2.2017.

2. Przedmiot umowy dotyczy części I zamówienia „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości  

    Rudnik”
    Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje częściową rozbiórkę obiektu, roboty konstrukcyjne,  wykończeniowe, termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu.
1).Projektowane parametry obiektu:

a) powierzchnia zabudowy 

-   223,07 m²,

b) powierzchnia użytkowa

-   184,89 m²,

c) kubatura



- 1150,00 m³,

2). Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:

a) rozbiórkę części D budynku (ścian i fundamentów)

b) rozbiórkę pokryć (z papy i płyt falistych eternitowych) i konstrukcji dachów na pozostałych                                                                             częściach,

c) rozbiórkę ściany północnej wraz z fundamentami,

d) rozbiórkę ścian wewnętrznych działowych,

e) rozbiórkę podłóg na gruncie,

f) rozbiórkę części ścian nośnych do poziomu projektowanych wieńców,

g) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie,

h) rozbiórka posadzek i warstw podposadzkowych,

i) rozbiórka okładzin ścian z płytek ceramicznych,

  j) wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach, poszerzenie istniejących,

  k) demontaż instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

  3) Roboty konstrukcyjne obejmują:

    a) fundamenty,

    b) ściany nośne, wykucia i zamurowania,








- 2 –

    c) izolację ścian fundamentowych,

    d) elementy żelbetowe,

    e) dach

    4). Roboty wykończeniowe obejmują:

     a) izolację ścian od wewnątrz,

     b) podłoża pod posadzki,

     c) ścianki działowe i tynki wewnętrzne,

     d) sufity,

     e) posadzki,

     f) stolarkę drzwiową wewnętrzną 
     g) wykończenia wewnętrzne pomieszczeń.

5) Termomodernizacja będzie obejmowała:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem  grubości 15 cm,

b) ocieplenie dachu wełną mineralną grubości 25 cm,

c) ocieplenie styropianem grubości 15 cm podłogi na gruncie,

d) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

e) wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznej

  6) Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 

  a) elektryczną – oświetleniową i gniazd wtykowych, 

  b) wentylacyjną – grawitacyjną, grawitacyjną wspomaganą mechanicznie, mechaniczną, 

  c) wodociągową wewnętrzną, 

  d) kanalizacyjną wewnętrzną, 

  e) ogrzewanie elektryczne, 
  f) odgromową.


  7) Zagospodarowanie terenu:

  a) utwardzenie części terenu kostką betonową barwioną grubości 6 cm oraz tłuczniem   kamiennym

  b)  wykonanie 4 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.    

  8)  Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
       Etap I :

          a) roboty rozbiórkowe i demontażowe określone w pkt 3

          b) roboty konstrukcyjne określone w pkt 4 ( dach z pełnym pokryciem)

          c) montaż stolarki zewnętrznej

        Etap II:

           a) roboty wykończeniowe określone w pkt 4 

           b) termomodernizacja zgodnie z pkt 5 (bez stolarki zewnętrznej)

           c) instalacje określone w pkt 6
           d) zagospodarowanie terenu określone w pkt 7
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe określa:
   - projekt  budowlany

   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

   - przedmiary robót

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją projektowo-

    kosztorysową i uznaje ją za wystarczającą podstawę do wykonania przedmiotu umowy.






- 3 –

   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową,     specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót budowlanych ,   dobrą  praktyką, wiedzą  i    obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i oświadcza , że dokonał oszacowania  na    własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania  zamówienia.

   Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań      kolorystycznych ścian wewnętrznych oraz koloru materiałów wykończeniowych (płytki podłogowe
   i ścienne, kostka brukowa)
§ 2
                                              Termin realizacji zamówienia
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:





1. Przekazanie placu budowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – w ciągu 7 dni po przekazaniu  placu budowy.

3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 15 czerwca  2018 r. ,  z tym, że 

    poszczególne etapy zadania  muszą być wykonane w następujących terminach: 

    Etap I   – do 30 września 2017 r. ,

    Etap II  -  do 15 czerwca 2018 r.

§ 3
       Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia:

    1) kierownika budowy w osobie ………………………………………………………………
        nr uprawnień ……………………………………………………………………………….
    2) kierownika robót instalacyjnych w osobie …………………………………………………
        nr uprawnień ………………………………………………………………………………..
   3) kierownika robót elektrycznych w osobie ………………………………………………….
        nr uprawnień ……………………………………………………………………………….
2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru  …………………………..
    nr uprawnień budowlanych  …………………………………………………………………..  
3. Prace i roboty, które zostaną zlecone podwykonawcom: 
    ……………………………………………………………………………………………………..
    w zakresie : ………………………………………………………………………………………..       
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz  bezpieczeństwo 
    robót wykonywanych przez podwykonawców.
§ 4
                                                           Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
    1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z pozwoleniem na             budowę, dziennikiem budowy oraz dokumentacją projektową w terminie 7 dni od dnia zawarcia
        umowy,
   2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
   3) wyznaczanie terminów odbiorów częściowego, końcowego i ostatecznego . Odbiorów robót        ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru       inwestorskiego,    







- 4 –

   4) odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego wykonania 

   5) terminowa zapłata wynagrodzenia
   6) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

   1) protokolarne przejęcie  i zagospodarowanie terenu budowy






   2)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy        technicznej i przepisami prawa,
   3) wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione
   4) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od         przeszkód komunikacyjnych , 

   5) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt,

   6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,       łącznie z kosztami utylizacji,
   7) zorganizowanie, a następnie zlikwidowanie  zaplecza budowy na własny koszt
   8)zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem        specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
   9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., jak  i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego        lub mających związek z prowadzonymi robotami
  10) oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robót, 





  11) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  12) pokrycie kosztów pomiarów i prób związanych z  odbiorem końcowym,
  13) zawiadomienie Zamawiającego  o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu
  14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa  Budowlanego oraz przekazanie , w dniu odbioru  końcowego dokumentów pozwalających na         ocenę prawidłowego  wykonania robót zgłoszonych do odbioru,
  15) niezwłoczne  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w  trakcie trwania  robót,

  16) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru częściowego i końcowego, uczestniczenia w czynnościach  odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenia w czynnościach  przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,




  17) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenach przyległych do budowy,        prowadzeniu robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący         zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych. 

  18) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie         ustalonym na odbiór robót,
  19) dokonywanie przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy        oraz sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót        dokumentacji powykonawczej,

  20) wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na  niego w  umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich    niewykonania lub nienależytego wykonania.
4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili  protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego    oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.









- 5 –

5. Zastosowane prefabrykaty, materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom     wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  ( tekst  jedn.  Dz.U.  z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),    wymogom specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej a także posiadać    odpowiednie certyfikaty i świadectwa, które powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany    jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich   zgodność z określonymi wymogami.






6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przed odbiorem robót atesty i   gwarancje materiałów.





                  § 5
                                               Narady koordynacyjne
1. Zamawiający oraz inspektor nadzoru są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych   z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych   zaproszonych osób.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących    wykonywania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych    nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowej realizacji zamówienia.
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia    w naradach koordynacyjnych




                  § 6


      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca równocześnie z zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy w wysokości 10%  kwoty określonej w § 8,  tj. ………………..(słownie:     ……………………………………………………………………………………………………

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało wniesione w formie …………………..
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną    lub kilka z dopuszczonych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana    z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
3.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

   - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone   w terminie 30 dni   od dnia wykonania  zamówienia      i  uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,





   - 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane  przez Zamawiającego  na zabezpieczenie      roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta  zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu      po upływie okresu rękojmi za wady.


                                         § 7




        Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

    1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

    2) odbiór częściowy dla robót wykonanych do 30 września 2017 r. (etap I),

    3) odbiór końcowy, obejmujący pozostałe roboty wykonane do 15 czerwca 2018 r.
    4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na ocenie jakości  i ilości  wykonywanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie przez inspektora nadzoru.







- 6 –

3. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody     Zamawiającego.  Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty,     która  zanika lub ulega zakryciu.

4. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające lub ulegające 
   zakryciu będą gotowe do odbioru. Inspektor nadzoru powinien w ustalonym terminie stawić się      w celu odbioru tych robót.






5. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma      obowiązek  powiadomić o tym Wykonawcę.
6. Odbiór częściowy będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

    Odbiór częściowy dokonywany będzie dla zakresu robót określonego w § 1 pkt 2 ppkt 8(etap I).    Zgłoszenie robót do odbioru częściowego musi nastąpić nie później niż 7 dni przed terminami    określonymi w § 2 pkt. 3.

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące

    Dokumenty:

    1) rozliczenie częściowe robót, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości         (kosztorys powykonawczy)

    2) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby        budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane .   





 8. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony       w § 1.  Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich robót stanowiących przedmiot      umowy. Odbiór końcowy odbędzie się najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r., z tym, że     zgłoszenie  robót do odbioru musi nastąpić nie później niż 7 dni przed w/w terminem.
 9.Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru , Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną     dokumentację  niezbędną do dokonania odbioru końcowego zgodnie ze specyfikacją techniczną     wykonania i odbioru robót budowlanych.
10. Odbiór częściowy i końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych      przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli      Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy       rzeczoznawców  lub specjalistów branżowych.
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie     ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych     wad stwierdzonych przy odbiorze.





12.. Zamawiający wyznaczy  termin i rozpocznie odbiór  częściowy i końcowy  przedmiotu umowy   określonego  w § 1 w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę     o gotowości do odbioru.
13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały    zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości operatu     powykonawczego, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin     ponownego odbioru końcowego.
14. Za datę zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 1 przyjmuję się datę bezusterkowego    protokołu końcowego robót oraz złożenie kompletnego operatu powykonawczego.





         § 8




        Wynagrodzenie
1. Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą  w wys………….     …………………  zł brutto /słownie:…………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………………………………..

     Wartość  zamówienia netto ……………… zł / słownie: …………………………………………...
     Kwota VAT: ……………    zł /słownie złotych:  ……………………………………………….....






- 7 –

2. Wynagrodzenie ustala się jako ryczałtowe.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych    dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem    robót, w tym ryzyko Wykonawcy  z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych     z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszty wszelkich    robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji i późniejszej likwidacji placu budowy,    koszty zagospodarowania odpadów, obsługi geodezyjnej, koszty związane  z odbiorami robót,    koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich    kosztów związanych z realizacją zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak     rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany     wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.   
6. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi dwukrotnie:

    - po zakończeniu i odebraniu robót zrealizowanych w ramach I etapu,

    - po zakończeniu i odebraniu pozostałych robót,
    na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego    w oparciu o zatwierdzony protokół częściowy i końcowy odbioru robót.

Kwota faktury częściowej  nie może być wyższa  niż 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1,    nawet jeżeli wartość wykonanych i odebranych w I etapie robót przekroczy 50%  ceny ofertowej.
7. Protokół częściowy i końcowy odbioru robót sporządzony będzie na podstawie zatwierdzonego    kosztorysu powykonawczego zgodnego z zakresem robót określonych dla poszczególnych etapów.
8. Płatności na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej odbywać się będą w terminie  30    dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.






9. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie przelewem na rachunek wykonawcy Nr……………….
    Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.






    § 9




     Ubezpieczenie

1. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy       skutkującej jego odpowiedzialnością cywilną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od prowadzonej działalności       gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania niniejszej umowy.      Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą      polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

3.  Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę ubezpieczenia co najmniej 300.000,00 zł.   

b)  Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej  na sumę ubezpieczenia co najmniej 300.000,00 zł. 
4.  W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, 

     Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej      zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania       poprzedniej umowy.






    - 8 –






    § 10




   Gwarancja i rękojmia
1.Wykonawca udziela zamawiającemu  gwarancji jakości na wykonane roboty na okres     ……….. miesięcy(termin wynika z przedstawionej oferty).
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

     1) w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek,

     2) w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru          końcowego robót budowlanych.
 3. Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego      odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.

 4. Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego      dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek.

  5. Zamawiający  może  dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  także po terminie   określonym       w ust. 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone  przed upływem tego terminu.
  6. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający  zobowiązany jest zawiadomić      Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób       i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji. Usunięcie wady powinno być      stwierdzone protokolarnie.










  7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych
      z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie  7 dni , jeżeli będzie to możliwe       technicznie lub w innym terminie uzgodnionym  przez strony.






  8. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 7, Zamawiający obciąży       Wykonawcę kosztami usunięcia usterek. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek      zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych

      z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu       cywilnego  o rękojmi i gwarancji.

 10. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 1 do umowy.














      § 11



                    Kary umowne
1.  Strony ustalają odpowiedzialność
 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  przedmiotu      zamówienia  między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w przypadkach      i wysokościach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
     1) za zwłokę  w  zakończeniu   robót  w wysokości 0,5%  wynagrodzenia  umownego brutto        za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót,
    2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości        0,5% wynagrodzenia  umownego brutto  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od         dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    3) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w § 14 ust 2, w przypadku           nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na  podstawie   umowy o pracę         osób wykonujących czynności  przy realizacji zamówienia  
    4) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym upływa termin wskazany         w § 14 ust. 3 w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę          zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.







- 9 –

    5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z powodu        okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  30% wynagrodzenia         umownego brutto.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez   Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych     przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości  wynagrodzenia     umownego,  gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, za które  odpowiada      Zamawiający.



        





   § 12



            Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze         wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub         bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od         powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać           jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,


   2)  w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, bądź      zostanie wydany nakaz zajęcia majątku
   3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub  nie kontynuuje rozpoczętych 
        prac pomimo wezwania    Zamawiającego  złożonego na piśmie    albo pozostaje   w zwłoce    z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót
   4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodne z umową i dokumentacją.


2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,  jeżeli Zamawiający:    
    1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez   Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu     odbioru.
    2) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT mimo       dodatkowego wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu termin u zapłaty, określonego      w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod 
    rygorem nieważności takiego oświadczenia.





4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień   odstąpienia, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za  roboty  budowlane  wykonane do chwili odstąpienia od umowy

    2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej          strony, która odstąpi od umowy,






    3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz         robót  zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,
    4) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez         niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren budowy         Zamawiającemu.











5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,    zobowiązany jest do:








- 10 –

    1) dokonania odbioru robót przerwanych

    2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy







§ 13





Podwykonawstwo

1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana     zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie  14 dni od przedstawienia mu przez     wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą     wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub    zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę     umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że     w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa     w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany     w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30  dni.

3. Zamawiający, w terminie 14  dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy    o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty     budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy     o podwykonawstwo,  w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez    zamawiającego. 






5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za      zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty     budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

 6. Zamawiający,  w terminie 7  dni  zgłasza  w formie  pisemnej   sprzeciw   do umowy      o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa      w ust. 3.

7.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
     przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez      zamawiającego.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego      umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się     od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego      podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po      zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty     budowlane. Bezpośrednia zapłata   obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,      należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.
10.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający przekaże wykonawcy informację     o zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i umożliwi mu zgłoszenie w formie     pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy      lub  dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 w terminie  7 dni od dnia doręczenia tej     informacji.

11.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10,  zamawiający może:
      a)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu           podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 








- 11 –

      b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy            lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co          do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
          jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,      o których mowa w ust. 8, zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego wynagrodzenia      z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu      podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na       sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić      podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
14. Wysokości kar umownych, z tytułu:

      a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub         dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy         dzień zwłoki,
      b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
          są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące) za każdy

 taki przypadek, o ile w trakcie realizacji wykonawca korzystał z podwykonawstwa           dotyczącego wykonania robót budowlanych,
      c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo           lub jej zmiany, w wysokości 2000,00 zł za każdy taki przypadek, o ile w trakcie realizacji          wykonawca korzystał z podwykonawstwa,
      d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5%          wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki
14. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

       a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania            w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

       b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

       c) zrezygnować z podwykonawstwa, 

       d) zmienić podwykonawcę.






15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby       wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania        spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 , wykonawca jest        zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca        samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania        o udzielenie zamówienia.
  




            § 14
                                    Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres    realizacji przedmiotowego zamówienia  przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie     umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia     26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666) osób wykonujących    wskazane  poniżej czynności, związane z realizowanymi robotami:

     - roboty rozbiórkowe,

     - roboty konstrukcyjne

     - roboty instalacyjne

     - roboty wykończeniowe,







- 12 –

     - roboty elewacyjne

     - roboty dot. zagospodarowania terenu.
     Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót.
2. Wykonawca  najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest  przedłożyć     Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących     czynności przy  realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:     dokładne określenie     podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,     wskazanie, że  czynności  wymienione w ust. 1  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy    o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis     osoby  uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

 3. W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie nie     dłuższym niż 3 dni robocze,  Wykonawca  zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów     o pracę zawartych z osobami  wykonującymi w trakcie realizacji zamówienia czynności, których    dotyczy ww.  oświadczenie  wykonawcy.  Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób    zapewniający ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia    29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,    adresów, nr PESEL pracowników). Informacje  takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy   o pracę , wymiar  etatu i stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie    umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje   sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej   w       § 11 ust. 2 pkt 3 i 4  projektu umowy.

   Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez     Zamawiającego terminie żądanych przez  zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia    przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę    traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia    na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub                 podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
     Inspekcję Pracy.

    




       § 15



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji inwestycji, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1        dopuszcza możliwość zmian postanowień  umowy w stosunku do treści oferty w następujących        przypadkach:

     1) zmiana przewidzianych terminów przekazania placu budowy, rozpoczęcia  i zakończenia   robót o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu    zamówienia z uwagi na:

          a)wstrzymanie lub zawieszenie prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru              budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

          b)wykopaliska uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, 

          c)szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót bądź 


dokonanie odbioru, 

          d)siłę wyższą, klęski żywiołowe, 

          e)jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na terenie budowy, 

         f)odkrycie na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) 
niewypałów bądź niewybuchów i konieczność ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby, 







- 13 –

         g)wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych (w szczególności kategorii gruntu  bądź terenowych (w szczególności istnienie 


podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),  

        h)wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie siły wyższej w 
postaci silnych wiatrów powyżej 70 km/h , gradu lub opadów deszczu w wysokości 
przekraczającej 10litrów/m2 czego efektem będzie zakłócenie realizowanych robót 
stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakłócenie tych prac może mieć postać 
konieczności czasowego wstrzymania prac, konieczności zmiany sposobu realizacji robót lub 
konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie trzeba byłoby wykonać gdyby te 
zdarzenia nie wystąpiły albo konieczność powtórzenia już wykonanych prac, itp. Mogą to być 
sytuacje wywołane np. uszkodzeniami spowodowanymi wiatrem, wodą lub gradem -
połamane drzewa lub gałęzie, uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, 
zalanie wykopów, grzęzawiska, uszkodzenie sprzętu, urządzeń. Wydłużenie okresu realizacji 
robót może nastąpić o czas niezbędny do usunięcia szkód. 

         i)wystąpienie wypadku na terenie budowy o czas - niezbędny do wykonania prac 
zabezpieczających, naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, 
uszkodzenia

         j)konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu 
nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w dokumentacji

         k)konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

    2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót  –pod warunkiem, że nowe         osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają         wymogi SIWZ,

    3) zmiany podwykonawcy –na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany        podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do   zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę         zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcę) w realizacji przedmiotu         zamówienia –wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia         podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń          wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli         zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie         warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści  zmianę pod warunkiem, że nowy          podmiot  wykaże spełnianie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot         dotychczasowy.





 2.  Poza przypadkami określonym w ust. 1, zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia

      okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.

 3.  Wszelkie zmiany umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.      Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia        którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być       wyrażony na piśmie.  






                                                                § 16




Klauzule waloryzacyjne
1.
Z uwagi na to, że umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy , strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wyko​nawcy w następujących warunkach:

1)
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm),
                                                       - 14 –

3)
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro​wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne


– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonaw​ca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wyko​nawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wyko​nawcy po zmianie umowy, 
w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obej​mować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wyko​nawca obowiązkowo ponosi w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy mini​malnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające 
z podwyższenia wyna​grodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wyko​nawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot​nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wyka​zać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

5.
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2 - 4, wy​znacza datę podpisania aneksu do umowy.

6.
Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5.                                                                  

7.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.
      § 17
   


               Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy     Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą     polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy    rzeczowo sąd powszechny.







3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
    jeden egzemplarz dla Wykonawcy.






- 15 –

4. Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są następujące załączniki:

    - dokumentacja techniczna

    - oferta Wykonawcy 
    - siwz
     WYKONAWCA:

                                                   ZAMAWIAJĄCY:


Załącznik nr 1 do umowy











Nr………..z dnia……….

- W Z Ó R  -

KARTA GWARANCYJNA(Gwarancja jakości)

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

1.     Przedmiot  gwarancji ………………………………………………….
2.    Zamawiający jako Uprawniony/Użytkownik: …,

  reprezentowany przez:

………………………………………………………….– …

3. Wykonawca jako Gwarant: ............................ reprezentowany   przez  …………………..

4. Umowa Nr……………………………..z dnia ...................................................................

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

..........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…

6.  Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): 

…………………….................................................................................................................

7.  Ogólne warunki gwarancji i jakości:

7.1.Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
przepisami techniczno – budowlanymi 
oraz innymi dokumentami będącymi 
częścią umowy.

7.2.Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

7.3.Okres gwarancji wynosi ……..miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru 
końcowego.

7.4.W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

7.5.Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) działania osób trzecich (dewastacja),

d) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji.

8. Obowiązki wykonawcy

8.1. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, w okresie 
trwania gwarancji w następujących terminach:

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

b) w pozostałych przypadkach – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.

8.2 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca 
(Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych 
terminów.







- 2 –

8.3.Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie  
strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i nie może nastąpić później niż w ciągu 
terminów podanych w pkt 8.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiającego 
(Uprawnionego) Wykonawcę (Gwaranta) o wystąpieniu wady pod rygorem skutków 
prawnych.

 9. Odpowiedzialność Wykonawcy

9.1.Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich 
zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

9.2Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.

10.Obowiązki Zamawiającego

     Zamawiający  zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i   protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

11. Przeglądy gwarancyjne

      11.1.Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:

a) po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,

b) minimum na 3 miesiące przed upływem terminu …….-miesięcznej  gwarancji,

c) w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

 11.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Użytkownik 
        zawiadamiając o tym Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

11.3. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
  dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 
  wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 
    
  dokonanych przez komisję przeglądową.

     11.4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

12.  Komunikacja

12.1.O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
 
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a 
następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub e–mailem na wskazane numery telefonów i 
adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie 
zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 
określonych w pkt 9.1.

12.2.Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za 
 
skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli 
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle 
powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3.Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana 
będzie na adres:

a) Gwaranta: ..........................................................................................................................

b) Zamawiającego: ………………………………………………………………………………

12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

13. Postanowienia końcowe

31.1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

13.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

                                        .................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego): 

.................................................

(podpis)

