Nr sprawy ZP.271.5.2018






P R O J E K T


Załącznik nr 9
                              




U M O W A    Nr ………………….
zawarta w dniu ……………………………………… r.
pomiędzy Gminą Będków, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy - Pana Lesława Kołodziejczyka 
a  firmą ……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………….  

Strony zawierają umowę treści następującej:






§ 1





Przedmiot umowy
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu    ZP.271.5.2018 pn. „Przebudowa drogi  we wsi Drzazgowa Wola ”.   
 2.  Zakres rzeczowy zamówienia:    

   1) Roboty przygotowawcze:

       a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg   w terenie równinnym  -    0,54 km.
   2) Podbudowa: 

       a) profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego i z kruszywa wykonywane mechanicznie  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2181,00 m²,
       b)  podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych 0/31,5 (dolomit) stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm – 2181 m²
 3) Nawierzchnia jezdni:        

       a) skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego
 - 2181,00 m²,



        b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm – 1910,00 m².
  4)  Pobocza:

       a) uzupełnienie poboczy gruntem kat. II (pospółką) na grubość średnio 10 cm wraz z 
           
profilowaniem mechanicznym – 825,00 m²

       b) mechaniczne zagęszczanie poboczy z gruntu kat. II – 825,00 m²    

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
- projekcie budowlanym
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- przedmiarze robót

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową i uznaje ją za wystarczającą podstawę do wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót budowlanych ,   dobrą  praktyką, wiedzą  i obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i oświadcza , że dokonał oszacowania  na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania  zamówienia.
§ 2
                                              Termin realizacji zamówienia
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:





1. Przekazanie placu budowy – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 28 września  2018 r. 
§ 3
       Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia  kierownika budowy w osobie …………………………………………..
    nr uprawnień ………………………….    
2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru ……………………………….
    nr uprawnień budowlanych ……………………………………………………………………….
3. Prace i roboty, które zostaną zlecone podwykonawcom:  ………………………………………..                
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz  bezpieczeństwo   robót wykonywanych przez podwykonawców.
§ 4
                                                           Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót   w terminie 21 dni od dnia 
        zawarcia umowy

   2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego

   3) zapewnienie odbioru  przedmiotu umowy w terminie określonym  w umowie

   4) terminowa zapłata wynagrodzenia

   5) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych przez Wykonawcę


2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   1) protokolarne przejęcie terenu budowy






   2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy  

       technicznej i przepisami prawa,
   3) wykonywanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione





   4) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od        
przeszkód komunikacyjnych , przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 
zapewnienie 
przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego,

5) zorganizowanie, a następnie zlikwidowanie  zaplecza budowy na własny koszt
   6) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem        
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia

  7) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony               
przed kradzieżą,
   8) oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robót,





   9) przekazanie , w dniu odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego

        wykonania robót zgłoszonych do odbioru,







- 3 –

  10)zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach           
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenia w czynnościach          
przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

  11) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenach przyległych do budowy,          
prowadzeniu robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący 
zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych. 

  12) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie     

  ustalonym na odbiór robót,  

  13) wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na   niego 
w umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich     
niewykonania lub nienależytego wykonania.







4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili  protokolarnego 
odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego  oraz osób 
trzecich za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.
5. Zastosowane prefabrykaty, materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom    wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202  ), wymogom   specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej a także posiadać odpowiednie certyfikaty   i świadectwa, które powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora  nadzoru. Na każde żądanie   Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany  jest okazać w stosunku do   wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich  zgodność z określonymi     wymogami.






6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przed odbiorem robót atesty i       
gwarancje materiałów.





        § 5







Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca równocześnie z zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego      wykonania                  umowy w wysokości 10%  kwoty określonej w § 7,  tj. ………… zł (słownie:…………………………………………).     
    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało wniesione w formie ………………………
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną    
lub kilka z dopuszczonych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:
 - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i                             uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,






   - 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane  przez Zamawiającego  na zabezpieczenie  roszczeń z    tytułu rękojmi za wady – kwota ta   zostanie  zwrócona  nie  później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


                                    § 6




    Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru  będzie przedmiot umowy określony  w § 1.  
    Odbiór  nastąpi po wykonaniu wszystkich robót stanowiących przedmiot  umowy. Odbiór                 
odbędzie się najpóźniej do dnia 28 września 2018 r., z tym, że zgłoszenie  robót do odbioru     
musi nastąpić nie później niż 7 dni przed w/w terminem.
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2.Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru , Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną     
dokumentację  niezbędną do dokonania odbioru końcowego zgodnie ze specyfikacją   
techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie        
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych    wad 
stwierdzonych przy odbiorze.

4. Zamawiający wyznaczy  termin i rozpocznie  odbiór  przedmiotu umowy   określonego     w § 1  w         ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę    o gotowości do     odbioru.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały    
zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót, odmówi dokonania    
odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin   ponownego odbioru .

6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 1 przyjmuję się datę bezusterkowego

    protokołu końcowego robót.





§ 7




Wynagrodzenie
1. Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie w wys. …………  zł brutto /słownie ………………………………………………………………………………………………………/.  Wartość zamówienia netto: …………. zł / słownie: ………………………………………………………………………………………………………/. Kwota VAT……………….zł /słownie :………………………………………………………….../. 
     Wynagrodzenie ustala się jako kosztorysowe.
3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie cen jednostkowych określonych w 
kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych    
na podstawie obmiaru.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.   
5. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie przelewem na rachunek wykonawcy wskazany    na 
fakturze VAT w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Wraz z fakturą    
Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty    
wymagalnego                    
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.

     Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
      




    § 8




     Ubezpieczenie

1. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy     
skutkującej jego odpowiedzialnością cywilną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od prowadzonej działalności          gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania niniejszej umowy. 
     Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą         
polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 
3.  Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę 
ubezpieczenia co najmniej 400.000,00 zł.   

b)  Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej  na sumę 
ubezpieczenia co najmniej 400.000,00 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. 
polis ubezpieczeniowych;
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4.  W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej umowy,         Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania       poprzedniej umowy.





    § 9




   Gwarancja i rękojmia
 1.Wykonawca udziela zamawiającemu  gwarancji jakości na wykonane roboty na okres      ……………………..miesięcy (termin wynika z przedstawionej oferty).
 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

     1) w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek,

     2) w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru          końcowego robót budowlanych.

  3. Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego      odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.

  4. Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego      dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek.

  5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym   w ust. 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone  przed upływem tego terminu.  
  6. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający  zobowiązany jest zawiadomić              
Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób  i 
termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji. Usunięcie wady powinno być      
stwierdzone protokolarnie.










  7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych
 z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie  7 dni , jeżeli będzie to możliwe         technicznie lub w innym terminie uzgodnionym  przez strony.






  8. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 7, Zamawiający obciąży            
 Wykonawcę kosztami usunięcia usterek. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek       
zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych

      z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu         cywilnego  o rękojmi i gwarancji.
 10. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 1 do umowy.













  § 10



                    Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości:

    1) 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych,

    2) 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek, licząc od 
        dnia  wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek,

    3) 30% wynagrodzenia za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
        Wykonawcy,
    4) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w § 13 ust 2, w przypadku        
nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na  podstawie   umowy o pracę 
osób wykonujących czynności  przy realizacji zamówienia,  
    5) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym upływa termin wskazany         
w § 13 ust. 4 w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę          
zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości  wynagrodzenia      
umownego,  gdy Wykonawca odstąpi od umowy z  powodu  okoliczności,   za które  
odpowiada 
Zamawiający.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość         zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.





4. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej
    szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie            przewiduje kar umownych.

5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

6. Odpowiedzialność Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub    
niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze    
nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden     
sposób nie można zapobiec.




        

§ 11



    
        Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    1) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
        publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze          wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub         bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od         powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać          jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,



   2)  w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, bądź
        zostanie wydany nakaz zajęcia majątku
   4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub  nie kontynuuje rozpoczętych 
        prac pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie,
   5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodne z umową i dokumentacją.




2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,  jeżeli Zamawiający:    
    1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania    
protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod 
    rygorem nieważności takiego oświadczenia.





4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
    1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień   
odstąpienia, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za  roboty  budowlane  
wykonane do chwili odstąpienia od umowy

    2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  

         strony, która odstąpi od umowy,






    3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz             
robót  zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu,
    4) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez         
niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren budowy          
Zamawiającemu.











5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  zobowiązany jest do:






    1) dokonania odbioru robót przerwanych

    2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy
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§ 12




Podwykonawstwo

    1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie  14 dni od przedstawienia mu przez      wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą     wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub    zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę     umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że     w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa     w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
     2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30  dni.
     3. Zamawiający, w terminie 14  dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy    o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty     budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
    4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez     zamawiającego. 






    5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za      zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty     budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
    6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  w ust. 3.
    7.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której     przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez      zamawiającego.
    8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego      umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się     
 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego      podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
    9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po      zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty     budowlane. Bezpośrednia zapłata   obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,      należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.
    10.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający przekaże wykonawcy informację o zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i umożliwi mu zgłoszenie w formie     pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy      lub  dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 w terminie  7 dni od dnia doręczenia tej     informacji.

11.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10,  zamawiający może:
      a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu           
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 



      b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy          
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co   do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
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      c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
          jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,            
o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na          
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić       
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
zamawiającego.

14. Wysokości kar umownych, z tytułu:

      a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub          
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za 
każdy         
dzień zwłoki,
      b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
          są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące) za każdy
          taki przypadek, o ile w trakcie realizacji wykonawca korzystał z podwykonawstwa           
dotyczącego wykonania robót budowlanych,
      c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo           
lub jej zmiany, w wysokości 2000,00 zł za każdy taki przypadek, o ile w trakcie realizacji          
wykonawca korzystał z podwykonawstwa,






      d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5%           
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki
15. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
       a) powierzyć wykonanie części robót   budowlanych podwykonawcom,   mimo niewskazania   w 
ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

       b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

       c) zrezygnować z podwykonawstwa, 

       d) zmienić podwykonawcę.






16. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby        
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania        
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 , wykonawca jest        
zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca        
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o 
udzielenie zamówienia.
  





§ 13
Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres          realizacji przedmiotowego zamówienia  przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie             umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia     26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących    wskazane  poniżej czynności, związane z realizowanymi robotami:
     - roboty przygotowawcze,

     - roboty w zakresie podbudowy
     - roboty w zakresie nawierzchni,

     - roboty w zakresie poboczy
     Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy.
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2. Wykonawca  najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zobowiązany jest  przedłożyć        Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt 1 na podstawie umowy o pracę oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia, składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:     dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,     wskazanie, że  czynności  wymienione w ust. 1  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy    o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis  osoby  uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

3. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy.






4.  Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 1 pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. 

     W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie nie     dłuższym niż 3 dni robocze,  Wykonawca  obowiązany będzie udokumentować fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w/w osób i przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy   (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, ich wynagrodzenia itp.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje         sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej   w  § 10 ust. 1 pkt 4 i 5 projektu umowy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez     zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia    przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę    traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
  podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową    Inspekcję Pracy.

§ 14



       Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji inwestycji, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1       dopuszcza możliwość zmian postanowień  umowy w stosunku do treści oferty w następujących        przypadkach:
     1) zmiana przewidzianych terminów przekazania placu budowy  i zakończenia   robót o czas                opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu          zamówienia z uwagi na:
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          a)wstrzymanie lub zawieszenie prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru              
budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

          b)wykopaliska uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, 
          c)szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót bądź 

dokonanie odbioru, 
          d)siłę wyższą, klęski żywiołowe, 
          e)jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na terenie budowy, 
         f)odkrycie na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) 
niewypałów bądź niewybuchów i konieczność ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby, 
         h)wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych (w szczególności kategorii gruntu  bądź terenowych (w szczególności istnienie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),  

        i)wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie siły wyższej w 
postaci silnych wiatrów powyżej 70 km/h , gradu lub opadów deszczu w wysokości 
przekraczającej 10litrów/m2 czego efektem będzie zakłócenie realizowanych robót 

stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakłócenie tych prac może mieć postać 
konieczności czasowego wstrzymania prac, konieczności zmiany sposobu realizacji robót lub 
konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie trzeba byłoby wykonać gdyby te 
zdarzenia nie wystąpiły albo konieczność powtórzenia już wykonanych prac, itp. Mogą to być 
sytuacje wywołane np. uszkodzeniami spowodowanymi wiatrem, wodą lub gradem -
połamane drzewa lub gałęzie, uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, 
zalanie wykopów, grzęzawiska, uszkodzenie sprzętu, urządzeń. Wydłużenie okresu realizacji 
robót może nastąpić o czas niezbędny do usunięcia szkód. 
         j)wystąpienie wypadku na terenie budowy o czas - niezbędny do wykonania prac 
zabezpieczających, naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, 
uszkodzenia

         k)konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu 
nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w dokumentacji
         l)konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,




    2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy  –pod warunkiem, że nowe          osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają         wymogi SIWZ,

    3) zmiany podwykonawcy –na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany          podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do  zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę         zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcę) w realizacji przedmiotu         zamówienia –wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia         podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń          wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli         zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie         warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści  zmianę pod warunkiem, że nowy          podmiot  wykaże spełnianie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot         dotychczasowy.





 2.  Poza przypadkami określonym w ust. 1, zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia
      okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.

 3.  Wszelkie zmiany umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
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  Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia       którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być      wyrażony na piśmie.  
§ 15
   


      Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy     Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą     polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy    rzeczowo sąd powszechny.










3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla Zamawiającego,     jeden egzemplarz dla Wykonawcy






4. Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są następujące załączniki:

    - dokumentacja techniczna

    - oferta Wykonawcy 
    - siwz
     WYKONAWCA:

                                                   ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik nr 1 do umowy











Nr………..z dnia……….

- W Z Ó R  -

KARTA GWARANCYJNA(Gwarancja jakości)

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

1.     Przedmiot  gwarancji ………………………………………………….
2.    Zamawiający jako Uprawniony/Użytkownik: …,

  reprezentowany przez:

………………………………………………………….– …

3. Wykonawca jako Gwarant: ............................ reprezentowany   przez  …………………..

4. Umowa Nr……………………………..z dnia ...................................................................

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

..........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…

6.  Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): 

…………………….................................................................................................................

7.  Ogólne warunki gwarancji i jakości:

7.1.Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
przepisami techniczno – budowlanymi 
oraz innymi dokumentami będącymi 
częścią umowy.

7.2.Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

7.3.Okres gwarancji wynosi ……..miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru 
końcowego.

7.4.W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

7.5.Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) działania osób trzecich (dewastacja),

d) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji.

8. Obowiązki wykonawcy

8.1. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, w okresie 
trwania gwarancji w następujących terminach:

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

b) w pozostałych przypadkach – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.

8.2 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca 
(Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych 
terminów.
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8.3.Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie  
strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i nie może nastąpić później niż w ciągu 
terminów podanych w pkt 8.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiającego 
(Uprawnionego) Wykonawcę (Gwaranta) o wystąpieniu wady pod rygorem skutków 
prawnych.

 9. Odpowiedzialność Wykonawcy

9.1.Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich 
zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

9.2Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.

10.Obowiązki Zamawiającego

     Zamawiający  zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i   protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

11. Przeglądy gwarancyjne

      11.1.Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:

a) po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,

b) minimum na 3 miesiące przed upływem terminu …….-miesięcznej  gwarancji,

c) w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

 11.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Użytkownik 
        zawiadamiając o tym Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

11.3. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
  dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 
  wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 
    
  dokonanych przez komisję przeglądową.

     11.4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

12.  Komunikacja

12.1.O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
 
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a 
następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub e–mailem na wskazane numery telefonów i 
adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie 
zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 
określonych w pkt 9.1.

12.2.Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za 
 
skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli 
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle 
powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3.Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana 
będzie na adres:

a) Gwaranta: ..........................................................................................................................

b) Zamawiającego: ………………………………………………………………………………

12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
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  rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

13. Postanowienia końcowe

31.1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

13.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

                                        .................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego): 

.................................................

(podpis)

