[image: image19.png]MONPod 61¢-16

‘000G } € EmoMded “|n ol
MOMa3g YNIND
E[B}S Y 10)Samu| NI

v ANTADVNLAS NV 1d

njunsAi nyhy

(w oove ‘Bnip)
. id 138N g sed moysow | Boup aisauez m zu)
1600¢ X |. “1suoy ‘ujelosds m 99-4g z6/9z 1 1u “foid “idn Zvdd ISM 3 FINNIND m
By Y828 “Zul JBw 190¥A LNOWIY
eleq juepafoay BlUBPEZ BMZEN "SAL AN
&
(®]
s,
% o “s
47y
YO

ogrvrsb
e

[ & .:\\\\\\\\\\\

— T





[image: image2.png]SPIS ZAWARTOSCI

I. CZESC OPISOWA

. Dane wyjéciowe do projektowania
. Opis techniczny
. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

. Wykaz rob6t nawierzchniowych

II. CZESC RYSUNKOWA

. Plan orientacyjny skala 1:50 000
. Przekr6j konstrukcyjny skala 1:50
. Plan sytuacyjny skala 1:5000

III. CZESC UZUPELNIAJACA

. Kopia uprawnien projektowych

. Kopia zaswiadczenia z LOIIB

. Oswiadczenie projektanta

str. 2

str. 4

str. 9

str. 12

str. 14

str. 15

str. 16

str. 18

str. 19

str. 20




Część opisowa
[image: image3.png]Zatacznik nr 1
DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI

PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Charakter i zakres robot

Remont drogi we wsi PRAZK |
dlugos¢ odcinka: 2400 m

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi - nie okresla sie

b) predkos¢ projektowa - 30 km/h

c) kategoria terenu - ptaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego - zamiejski

e) szerokosc¢ jezdni ; -3.20 m

f) szeroko$¢ poboczy -1.00 m

g) liczba paséw ruchu - nie okresla sie

h) szerokos¢ chodnikéw - nie przewiduje sie

3. Konstrukcja nawierzchni

a) Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
0/12.8 wg PN-S-96025:2000 o grubosci 5 cm

b) Istniejgca nawierzchnia bitumiczna gr. 3 - 4 cm na podbudowie
z kruszywa famanego o gr. 10 - 15 cm

c) Istniejgce podfoze gruntowe G-1

4. Kategoria ruchu - KR-1
5. Odwodnienie drogi - powierzchniowe
6. Obiekty inzynierskie projektowane, w tym:

a) mosty - nie wystepuja
b) wiadukty - nie wystepuja




[image: image4.png]C) przepusty

7. Przystanki, zatoki, parkingi

8. Zjazdy

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

10. Rozwigzania nietypowe
11. Ochrona srodowiska
12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

13. Rodzaj i zakres opracowania

- nie wystepuja

- nie przewiduje sie

- wg KPED
(karta 03.82)

- oznhakowanie
pionowe

- nie ma
- nie dotyczy
- hie ma

- projekt budowlany
uproszczony

Opracowat:





[image: image5.png]Zalgcznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi uproszczony projekt budowlany
na remont odcinka drogi we wsi Prazki o dlugosci 2400 m, na terenie Gminy Bedkow.

Niniejszy projekt obejmuje wylgcznie roboty drogowe i zostal opracowany przy
pomocy nastepujgcych materiatow:

a) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)- pomocniczo

b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

¢) Ogolne Specyfikacje Techniczne — seria opracowana przez GDDP w Warszawie

d) Dane wyjsciowe do projektowania ustalone przez Zamawiajgcego

e) Zlecenie Gminy Bedkow ;

J)  Podkiad mapowy z ewidencji gruntow w skali 1:5000

g) Wyniki pomiarow i obserwacji uzupetniajgcych projektanta

Okreslenie zakresu robot. Przewiduje si¢, ze w ramach remontu drogi we wsi Prazki na

terenie Gminy Bedkoéw, zostanie zrealizowany nastepujacy zakres robot:

a) Przygotowanie istniejacego podtoza bitumicznego — oczyszczenie i skropienie

nawierzchni - 7730 m”
b) Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 wg PN-S-96025:2000 o
grubosci 5 cm — 7730 m*
c) Uzupelnienie destruktem i zageszczenie poboczy — 4800 m?

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres remontu. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do zabudowan i gruntéow rolnych
wsl Prazki z kierunku potudniowego - od strony drogi powiatowej nr 4321E Laznowska
Wola — Prazki, taczace] wie§ z siedziba gminy w Bedkowie oraz be¢daca najkrétszym




[image: image6.png]polaczeniem z droga wojewddzka nr 713 £.6dz — Tomaszéw Mazowiecki. Skrzyzowanie z
droga powiatowa jest jednoczesnie poczatkiem odcinka objetego niniejszym projektem.
Opracowanie obejmuje utwardzony odcinek drogi gminnej o dtugosci 2400 m, od wlotu na
droge powiatowa do ostatnich zabudowan wsi Prazki, zlokalizowanych na pétnocnym
skraju tej miejscowosci. Wie§ Prazki nie posiada zadnego innego polgczenia drogg
bitumiczng z siecig drég powiatowych 1 wojewodzkich. Wykonanie remontu
projektowanego odcinka umozliwi skrocenie czasu dojazdu i poprawe jakosci potaczenia
pomigdzy gruntami rolnymi i zabudowaniami wsi oraz znacznie ulatwi dojazd do innych

miejscowosci w gminie za posrednictwem drogi powiatowe;.

Obcigzenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych
przyjeto, ze dla projektowanego odcinka obcigzenie nalezy przyjac jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno — funkcjonalna. Projektowana droga posiada status

drogi gminnej w zarzadzie Wéjta Gminy Bedkow.

Szerokosé istniejacego pasa drogowego wynosi od 6.0 m do 8.0 m i jest wystarczajaca
dla realizacji zakresu planowanego remontu, ktéry bedzie polegal na odtworzeniu
bitumicznej warstwy scieralnej na szerokosci 3.20 m i stabilizacji obu poboczy destruktem
na szerokosci 1.00 m. Szerokos$¢ projektowanej korony drogi wyniesie 5.20 m. Droga w

calosci zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami: 326 i 530/2.

Przebieg i otoczenie drogi. Odcinek projektowany przebiega w terenie plaskim.

Otoczenie stanowig przydrozne zabudowania wsi Prazki oraz grunty rolne i tgki.

Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrebie projektowanej drogi nie
wystepuja uwarunkowania, ktére moglyby wplywa¢é w niekorzystny sposéb na
przebudowe jej poszczegdlnych elementéw. Podloze gruntowe pod drogg zalicza sie do
kategorii G-1. Nie wystepuja w podlozu grunty o matej nosnosci. Droga nie przebiega w

terenach zalewowych.

Nawierzchnia. W obecnym stanie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng w $rednim

stanie technicznym o grubosci 3 — 4 cm i szeroko$ci okoto 3.20 m, wykonang na podtozu z




[image: image7.png]kruszywa tamanego. Nawierzchnia charakteryzuje si¢ licznymi deformacjami, spekaniami
przy krawedziach oraz ubytkami o glebokosci do kilkunastu centymetrow. Istniejgca
nawierzchnia jest wystarczajagcym podlozem dla projektowanej nowej warstwy Scieralnej;
wymaga jednak miejscowego uzupelnienia i lokalnego wyréwnania profilu. W stanie

obecnym nawierzchnia moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu.

Odwodnienie. Istniejace na projektowanym odcinku przepusty pod korong drogi sg w
dobrym stanie technicznym i nie wymagaja przebudowy. Droga we wsi Prazki ze wzgledu
dos¢ waski pas drogowy 1 wystepujaca obustronnie zabudowe z ogrodzeniami nie posiada
prawidlowych rowow odwadniajacych. W celu poprawy odwodnienia w II etapie zadania
nalezy przewidzie¢ docelowe odtworzenie rowow i budowe zjazdow do poszczegdlnych
posesji, na pola i drogi gruntowe. Z uksztattowania terenu i przebiegu drogi wynika, ze nie

ma potrzeby budowy nowych przepustéw pod korong drogi.

Urzadzenia obce. W pasie drogowym nie wystepujg zadne urzadzenia obce, ktdre

moglyby kolidowa¢ z planowanym remontem.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objetej projektem nie wystepuja drzewa, ktére moglyby
kolidowa¢ z planowanymi robotami nawierzchniowymi. Przed rozpoczgciem robot
konieczne bedzie usunigcie krzakow i zarosli wystepujgcych na poboczach przy granicy

pol oraz przy ogrodzeniach posesji.

Ocena ogélna. Droga gminna we wsi Prazki posiadajgca wyeksploatowang i
zdeformowang nawierzchni¢ bitumiczng, z uwagi na rosngce potrzeby przewozowe
mieszkancow wsi oraz calej gminy a takze konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa ruchu,

wymaga pilnego odtworzenia warstwy bitumiczne;j.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje sig, ze po zakonczeniu remontu droga gminna we wsi

Prazki na odcinku o dlugosci 2400 m uzyska nastepujace parametry:

» Klasa techniczna nie okresla si¢

» Szerokos¢ jezdni 320m




[image: image8.png]> Szerokos¢ poboczy 1.00 m

» Predkosc¢ projektowa 30 km/h

» Przechylka jezdni na prostej 2 % dwustronna
» Promienie lukéw pionowych wklestych nie okresla si¢
» Promienie tukéw kotowych wypuktych nie okresla si¢
» Odwodnienie powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorgc pod uwage istniejgce i przewidywane warunki ruchowe
oraz gruntowo — wodne, przyjeto do realizacji nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
1. Projektowa warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 o grubosci 5 cm
2. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna o grubosci 3 — 4 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego o grubosci 10 - 15 cm

3. Istniejgce podloze gruntowe kat. G-1

Przewiduje si¢ w ramach remontu odtworzenie poboczy z destruktu bitumicznego —
warstwa o grubosci 5 cm, szerokos$¢ poboczy — 1.0 m.
Docelowo przewiduje si¢ na projektowanej nawierzchni wykonanie drugiej warstwy z

betonu asfaltowego. Zakres robdt nawierzchniowych przedstawiono w zalgezniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Projektowana droga gminna we wsi Prazki stanowi
plynny ciag kilku odcinkéw prostych i jednego tuku kotowego o duzej wartosci promienia.
Przechytka poprzeczna projektowana na calym odcinku wyniesie 2 % (przewidziano
przekroj daszkowy). Remont drogi polega¢ bedzie na przygotowaniu istniejgcej
nawierzchni bitumicznej (oczyszczenie i skropienie bitumem), wykonaniu warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm na szerokosci 3.20 m oraz odtworzeniu
obu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 1.00 m. Przekr6j konstrukcyjny

przedstawiono na rysunku nr 2.

Profil podluzny drogi. Projektowana droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim i posiada
ustalony, bardzo plynny przebieg. W zwigzku z planowanym wykonaniem nowej warstwy
nawierzchni nie przewiduje si¢ dokonywania zmian przebiegu niwelety. Biorac pod uwage
projektowang grubos$¢ nowej warstwy bitumicznej, niweleta drogi ulegnie podwyzszeniu

Srednio o ok. 5 cm.




[image: image9.png]Odwodnienie drogi. Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ poprawe odwodnienia
poprzez:
a) Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni;
b) Odtworzenie rowéw odwadniajgcych na odcinkach, gdzie umozliwia to szerokosé
pasa drogowego — przede wszystkim poza zabudowa wsi (w I etapie zadania);
c) Budowe przepustow pod zjazdami do posesji i do gruntéw rolnych (w II etapie
zadania).
W zwiqzku z przebudowq drogi nie wprowadza sig¢ zmian stanu wody na gruncie, a w

szczegolnosci nie wprowadza sig zmian kierunku odplywu wod opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje si¢, ze po zakonczeniu robot nawierzchniowych wlot
drogi projektowanej przy skrzyzowaniu z droga powiatowa w km 0+000 zostanie
oznakowany znakiem ostrzegawczym A-7 (lokalizacja znaku — km 0+020), z licem
wykonanym z foli odblaskowej, ktdry zostanie umieszczony w poboczu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi oznakowania pionowego: ,, Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzehi bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowigcymi zatgcznik do Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcza znaku z blachy ocynkowanej przewidziana jest

jako ,,Srednia”. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.

Zalozenia do kosztorysowania. Przyjeto nastepujace zatozenia:

» Odleglo$¢ transportu materiatdéw kamiennych - 160 km

» Odleglo$¢ transportu mas bitumicznych - 50 km

» Koszty posrednie -50 %

» Zysk -5%

» Podatek VAT -22%

» Naklady rzeczowe - wg KNNR-1, 6
Opracowal:

mgr inz. Jacek Killman





[image: image10.png]Zalacznik nr 3

I.

1.

II.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla

REMONTU DROGI
wewsi PRAZKI

od km 0+000.00 do km 2+400.00

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

CZESC OPISOWA

Zakres robot:

a) nawierzchnia (wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5
cm);

b) roboty uzupehiajace (profilowanie i uzupeinianie poboczy gruntowych).
Miejsce robét stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Obiekt: Droga gminna we wsi Prazki, gm. Bedkow (pow. tomaszowski).

b) Lokalizacja:

e od km 0+000 do km 2+400

Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot:




[image: image11.png]a) miejsce zagrozenia: droga gminna w zarzadzie Wéjta Gminy Bedkow;
b) czas wystepowania zagroZenia: okresli wykonawca robot,
¢) rodzaje zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca i obstuga maszyn drogowych
i urzadzen: walce, zaggszczarki, réwniarki, rozktadarki mas bitumicznych,
skrapiarki, pity do ciecia asfaltu, szczotki mechaniczne.
e zagrozenia zdrowotne: halas, opary paliw, opary bitumu, wibracja, pyl, kurz
e zagrozenia pozarowe: praca i obstuga maszyn i urzgdzen (tankowanie,

przepompowanie paliwa, przepompowanie bitumu)
4. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robot:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawce robdt i zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania
robodt (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachotkami drogowymi).
Na okres wykonywania robdt bitumicznych droga powinna zosta¢ zamknieta dla ruchu,
ktéry bedzie prowadzony objazdem. »

S. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot:

a) pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP, sa zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dzialan jego ograniczenia przez $rodki techniczne, proceduralne i kontrolne.

b) Kierownik robét przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podajacy zagroZenia wystepujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym réwniez:
= okresli zasady w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
- zabezpieczenie migjsca zagrozenia

- ewentualne usunigcie zagrozenia

10




[image: image12.png]Uwaga:

d)

zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robét,

pracownicy maja stosowac srodki ochrony indywidualnej

= podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami
odblaskowymi,

= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne

bezposredni nadzér nad robotami drogowymi bedzie peliony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

Informacje na temat transportu i skladowania materialow na budowie:

a)

wszystkie materialty beda przemieszczane transportem kolowym = oraz

urzadzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiatu

Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

a)
b)

sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy
na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowaé

si¢ podstawowy sprzet p-poz. (gasnice, ttumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét bedzie dostgpna u

kierownika budowy

Wi 4
§2 5Ty pens A
Seatds i\
i

11




[image: image13.png]¢l

Juooobe i NEZVYY

Azojupesez yaulopo 00894 0ce 00°00%¢ 00°00#+¢ - 00°000+0 1

emojeimod eboup z sluemozAzs 0°0S X X 000+0 b

eluyoszioimod omoxo._unw

IovMN  woguBYNTVNIOSVMISNVM  9sobmig efoeziiexo] g

HOAMOINHOZHIIMVYN LOEOYH ZVIAM ¥ ¥N MINZOVIvZ





Część rysunkowa

[image: image14.png]\ESlo\’(wmﬁAf«“ :

u,\u& .

»

190 *‘kﬁ T
=i ,___Jm 575

/
- /
/
a
5
/
‘j,/{/\\\ e,
5 I P
© KAP

»&] W yqoda n&%\

w; f)dpauk

e
, ﬁozemw/!: taznowsh
i : s 5 Wolag 3 .
- E\J‘,:}?w deg. | [Fow% . ,f‘%i‘?f‘” \Nnkor Ce
~"'—T'"_&\;»H B ,ﬁ-y@:@a// R . /[, Lo ’,
LR Ry e A
/\Jankcwek

A o
sMichatow
\‘( 300/ =]

RN
R

"MuCka')

%

\r e -
m. . Uly_:
S

b

Czarnocin—,
—Poduchowny, ’L

&
P
@ S
//’

\L\L\ ‘ /i = 5 ~
éz nczyoe Krzy7owka : s =y
e /y B , g : / i / Y B‘e!
N S 2283 f Ecwema ¥ Ceniawy _ S ™ 5}&
a h 1 Vo S B ;
\\g Budv~k 'q/[/” N __/,/—:’/"/’/7% 2 \°<‘°\n, y D‘%blz‘";kﬂ
: zynczyckiel I e . —Kolonia
7o yaan“.uch Eywoin ;
%3/ ,5\ o A o
7 ey 7ywocm

ek 0257 o ST\ IK ol s oy
< ‘ Kol Zywoc& EAN

et | i #,
Jufiy AN
Drza owa  Wola ¢ I 5,0 _) J, _ \-‘\/

"o
J...mm..nw.

Vi 1

[0 o g U oo

waatkowka

ke

"Baby iy i

B / o, m.m.
Slawmko;

i
o M
‘[\/ B

Gosc:mowwe Drugle

: i \ N

7L "N»L h\}f/ AD/'(/‘ SSURIER S : quBogus!awxoe%%\
/\NM ok ) h“t “V\"Q:vai;}miki B S
I Str. W(es” - IF ﬂxu / ‘ \‘:‘,g K 190,270
3 Mosroretsan | o Kuznooimiyd Y : /4\ R [
bl W N s A MiyRATY= TR SHE A St

B TCNGRRR AN Rekma KOI. /)’ = = A
,{aw”\b e gl ’ é“ -5 Nr rys. Nazwa zadania Projektant

&G \néL

=

,o'—

°Gajkovvxce\7 @

‘ﬁ\ f -u' . . ' :
L oy = mgr inz. Jacek Killman

REMONT DROGI j. nr 126/92 Sk jaln. konst
: upr. proj. nr -ce w specjaln. konstr. -
1 GMINNEJ WE WSI PRAZKI inz. w zakresie drdg i mostow par. 2 ust.1 pkt. X 2008r.

(dtug. 2400 m) 1ipar. 13 ust. 1 pkt.3 litb

0 REY U -
= e - __Podpis
r

[—T.,—— ﬁU,__~

ag

Piofiey “‘?'“.‘“"”’ PLAN ORIENTACYJNY

0p 8t

/th\—
@0 Ba¥orowka :
S I ' Nr str. Inwestor

Skala
“*’?‘Y“‘“ S GMINA BEDKOW ';

LN 14 ul. Parkowa 3 1:100 000}
97-319 Bedkow





[image: image15.png]km 0+000 — km 2+400

LEGENDA

1. Proj. warsiwa Scieralna z betonu asfaltowego
0/12.8 o grubosci 5 cm wg PN-S-86025:2000
2. [Istniejgca nawierzchnia bitumiczna o Sredniej

grubosci 3 cm

3. Istniejgce podioize z kruszywa famanego i naturalnego
4. Proj. pobocza ziemne

Nr rys. Nazwa zadania Projektant Data
REMONT DROGI e
: upr. proj. nr -ce w specjain. konsir. -
2 GMINNEJ WE WSI PRAZKI inz. w zakresie drég i mostéw par. 2 ust.1 pkt. X 2009r.
{ciug. 24060 m) 111 par. 13 ust, 1 pkt3 lith
Tytul rysunku ~~" Podpiy
PRZEKROJ /
KONSTRUKCYJNY 7
Nr str. Inwestor " Skala
GMINA BEDKOW
15 1:50.

ul. Parkowa 3
97.210 F





[image: image1.png]Inwestor:

Nazwa zadania:

Lokalizacja:

Dtugosc¢:

Projektant:

Data:

Numery ewid. dziatek:

Nr egz.:

Gmina Bedkow
ul. Parkowa 3
97-319 Bedkéw

Projekt budowlany
Remont drogi we wsi

PRAZKI

Gmina Bedkow

2400 m

mgr inz. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce spec;j.
konstr. —inz. w zakresie drog i
mostow, par. 2 ust. 1 pkt. 1i par. 13
ust. 1 pkt. 3lit. b

pazdziernik 2009

530/2, 326






Część uzupełniająca

[image: image16.png]
[image: image17.png]1.OD7ZKA OKREGOWA
1z3A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

wumworzona 23 marca 2002 roku
Juho jednostha organizacyina Pelskiej Iy [nlyaierdn Budonwniciwa

Lédz. 16 grudnia 2008 r.

ZASWIADCZENIE nr 178

Pan Jacck KILLMAN
zamieszkaly: 96-200 Rawa Maz.,

ul, Kazimierza Wiclkicgo 32 m. 19

jest cztonkiem Lodzkiej Okrggowej Lzby Invynicrow Budownictwa
wpisanym pad numerem ewidencyjnym .OD/BD/O178/02
| posiada wymagane ubespicezenie od odpowiedzialnosei cvwilne] za szkody,
ktore moga wyniknad w zwigzku z wykonywaniem samodzielnyeh funkeji

technicznveh w budownictwic.

Niniejsze zadwiadezenie jest wazne

od dnia | stycznia 2009 r. do 3L grudnia 2009 r,

PRZEWODNTCZA

Poebon Moo s Posdov naa i

l%; «"f';! 'S %, i + b
91125 Lodz, ul Poiencra 39 teb (0421830 07 39, faks (D=2} 65U 56 39
e-mail: ol O oaihoora nl NEP 7058404030

wivew lod pobvore o Reapn 470015690

..,19-




[image: image18.png]Tomaszéw Maz., 3.10.2009 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany na remont drogi
gminnej we wsi Prazki o dlugosci 2400 m jest kompletny i wykonany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, polskimi

normami i zasadami wiedzy techniczne;.

20




